⚾

KBO 야구 승부예측 AI 서비스

Project Proposal v1.0

목표: 1주일 내 MVP 완성 | 리그: KBO | 방식: ML + PyTorch Fine-tuning + AI API

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | KBO 야구 승부예측 AI 서비스 |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2025년 |
| 개발 기간 | 1주일 (7일 스프린트) |
| 목표 리그 | KBO (한국프로야구) |
| 개발 방식 | ML + PyTorch Fine-tuning + AI API |
| 최종 결과물 | 웹 서비스 (MVP) |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

KBO 리그는 국내에서 가장 인기 있는 스포츠 리그 중 하나로, 팬들의 경기 예측 수요가 매우 높습니다. 본 프로젝트는 KBO 야구 경기 데이터를 기반으로 AI가 승부를 예측하고 그 근거를 제공하는 웹 서비스를 1주일 내 MVP 형태로 출시하는 것을 목표로 합니다.

## 1.2 핵심 목표

- KBO 경기 데이터 자동 수집 파이프라인 구축

- XGBoost 기반 기본 예측 모델 + PyTorch Fine-tuning 모델 병행 운영

- AI API (Claude/GPT)를 활용한 예측 근거 자연어 생성

- 웹 UI를 통한 오늘의 경기 예측 결과 제공

📌 MVP 범위 정의 1주일 내 완성을 위해 KBO 정규시즌 경기 승/패 예측에 집중합니다. 점수 예측, 이닝별 분석 등 고급 기능은 2차 개발로 분류합니다.

# 2. 기술 스택 및 아키텍처

## 2.1 전체 시스템 구성

| 레이어 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 수집 | Python, BeautifulSoup, Requests | KBO 기록 크롤링 및 API 호출 |
| 데이터 저장 | PostgreSQL + Redis | 정형 데이터 저장 / 캐싱 |
| ML 모델 | scikit-learn, XGBoost | 기본 승부 예측 (MVP 핵심) |
| DL 모델 | PyTorch, HuggingFace Transformers | 시계열 폼 Fine-tuning |
| AI API | Claude API / OpenAI API | 예측 근거 자연어 생성 |
| 백엔드 | FastAPI, Celery, APScheduler | API 서버 + 자동화 스케줄링 |
| 프론트엔드 | Next.js (React) | 예측 결과 웹 UI |
| 배포 | Railway / AWS EC2 | 서버 배포 및 운영 |

## 2.2 PyTorch Fine-tuning 전략

단순 통계 ML 모델만으로는 포착하기 어려운 선수의 단기 폼 변화, 팀 시너지 등을 딥러닝 모델로 보완합니다.

Fine-tuning 대상 모델

- HuggingFace의 시계열 분류 모델 (예: TimesFM, TinyTimeMixer) 또는 TabTransformer

- 사전학습된 임베딩을 KBO 통계 데이터로 Fine-tuning

- 선수별 최근 N경기 시퀀스를 입력으로 폼 상태 분류

Fine-tuning 입력 피처

| 피처 그룹 | 세부 피처 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 선발 투수 폼 | 최근 5경기 ERA, WHIP, 탈삼진 | 가장 중요한 피처 |
| 타선 상태 | 팀 OPS, 최근 10경기 득점 평균 | 홈/원정 구분 |
| 팀 최근 폼 | 최근 10경기 승률, 연승/연패 여부 | 시계열 입력 |
| 선발 vs 상대 타선 | 상대 타율 vs 해당 투수 유형 | 우투/좌투 매칭 |
| 외부 요인 | 홈/어웨이, 구장, 날씨 | 보정 피처 |
| H2H 전적 | 최근 3년 맞대결 승률 | 팀 상성 |

# 3. 데이터 수집 전략

## 3.1 데이터 소스

| 데이터 종류 | 소스 | 수집 방법 | 업데이트 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 경기 결과/일정 | statiz.co.kr | 크롤링 | 매일 자동 |
| 팀/선수 통계 | KBO 공식, statiz | 크롤링 | 매일 자동 |
| 선발 투수 정보 | 네이버 스포츠 | 크롤링 | 경기 전날 저녁 |
| 부상자 명단 | 구단 공식 SNS | 크롤링 | 매일 |
| 배당률 | Odds API | REST API | 실시간 |
| 날씨 | 기상청 API | REST API | 경기 당일 |

## 3.2 데이터 파이프라인

APScheduler를 이용해 매일 오전 9시에 전날 경기 결과를 수집하고, 오후 6시에 당일 선발 투수 및 날씨 데이터를 수집합니다. 수집된 데이터는 PostgreSQL에 저장되며, 자주 조회되는 집계 데이터는 Redis에 캐싱합니다.

⚾ 야구 예측의 핵심 선발 투수 데이터는 승부예측에서 가장 중요한 변수입니다. 선발 투수가 확정되는 경기 전날 저녁에 최종 예측 업데이트를 실행하는 스케줄링 구조를 반드시 포함해야 합니다.

# 4. AI 예측 모델 설계

## 4.1 2-Stage 예측 구조

1주일 내 MVP 완성을 위해 XGBoost 기반 기본 모델을 먼저 완성하고, PyTorch Fine-tuning 모델을 보조 레이어로 추가하는 2단계 구조를 채택합니다.

Stage 1 — XGBoost 기본 예측 모델 (Day 1~3)

- 입력: 위 피처 테이블의 20~30개 통계 피처

- 출력: 홈팀 승리 확률 (0.0 ~ 1.0)

- 학습 데이터: KBO 최근 3시즌 경기 기록

- 검증: 지난 시즌 기록으로 백테스팅, 목표 정확도 58% 이상

Stage 2 — PyTorch Fine-tuning 보조 모델 (Day 4~5)

- TabTransformer 또는 LSTM 기반 시계열 폼 모델

- 선발 투수 / 팀 폼 시퀀스를 입력으로 Short-term 상태 분류

- Stage 1 예측값과 앙상블 (가중 평균)

Stage 3 — AI API 근거 생성 (Day 5~6)

Claude API 또는 OpenAI API에 예측 결과 + 핵심 통계를 전달하여 사용자에게 보여줄 자연어 근거를 생성합니다.

💬 예측 결과 출력 예시 예측: 두산 베어스 승 (62%) ¦ 신뢰도: ★★★★☆ ✅ 선발 곽빈: 최근 3경기 평균 ERA 1.80, 상대 KIA전 통산 방어율 2.10 ✅ 홈 구장(잠실) 최근 10경기 7승 3패 ✅ 두산 타선 최근 5경기 평균 5.4득점 ⚠️ KIA 외국인 타자 최근 5경기 타율 .380, 장타율 위협

## 4.2 모델 검증 지표

| 지표 | 설명 | MVP 목표 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | 단순 승/패 예측 정확도 | 58% 이상 |
| Log Loss | 확률 예측 정밀도 (낮을수록 좋음) | 0.65 이하 |
| ROI Simulation | 배당 기반 수익률 시뮬레이션 | 0% 이상 (손익분기) |
| Calibration | 예측 확률과 실제 결과의 일치도 | ECE 0.05 이하 |

# 5. 서비스 기능 정의

## 5.1 MVP 핵심 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 오늘의 경기 예측 | 당일 KBO 경기 전체 예측 카드 목록 | P0 (필수) |
| 예측 상세 보기 | 승리 확률 + AI 생성 근거 텍스트 | P0 (필수) |
| 팀/선수 통계 보기 | 팀별 최근 폼, 선발 투수 정보 | P0 (필수) |
| 예측 히스토리 | 과거 예측 결과 및 정확도 통계 | P1 (중요) |
| 알림 기능 | 경기 시작 전 예측 결과 푸시 알림 | P2 (선택) |
| 커뮤니티 | 사용자 자체 예측 참여 및 토론 | P3 (2차 개발) |

## 5.2 예측 카드 UI 구성

- 홈팀 vs 원정팀 로고 및 이름

- 승리 확률 바 (홈팀 % | 원정팀 %)

- 신뢰도 별점 (★☆☆☆☆ ~ ★★★★★)

- 선발 투수 정보 (이름, 최근 ERA)

- AI 생성 근거 요약 (3~5줄)

- 예측 업데이트 시각

# 6. 1주일 개발 스프린트 계획

| 일차 | 담당 영역 | 주요 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 데이터 | KBO 크롤러 구축 + DB 스키마 설계 | 3시즌 데이터 수집 완료 |
| Day 2 | ML 모델 | 피처 엔지니어링 + XGBoost 학습 | 백테스팅 정확도 55% 이상 |
| Day 3 | DL 모델 | PyTorch TabTransformer/LSTM 구현 및 Fine-tuning | Stage 1+2 앙상블 완성 |
| Day 4 | AI API | Claude/GPT API 연동 + 근거 생성 프롬프트 튜닝 | 자연어 근거 생성 동작 |
| Day 5 | 백엔드 | FastAPI 서버 + 자동화 스케줄러 구축 | API 엔드포인트 완성 |
| Day 6 | 프론트엔드 | Next.js 예측 카드 UI + 상세 페이지 | 웹 화면 완성 |
| Day 7 | 배포/QA | Railway/EC2 배포 + 테스트 + 버그 수정 | 공개 URL 접속 가능 |

⚠️ 리스크 및 대응 방안 • 크롤링 차단 리스크 → 요청 간격 조절(1~2초), User-Agent 로테이션 적용 • PyTorch Fine-tuning 시간 초과 → Day 3에서 완성 안 되면 XGBoost 단독으로 MVP 출시 후 추가 • 선발 투수 정보 미확정 → 확정 전까지는 팀 통계 기반 예측만 노출하고 신뢰도 낮게 표시

# 7. 수익 모델 및 확장 계획

## 7.1 수익 모델 (2차 개발 이후)

| 모델 | 내용 | 예상 시점 |
| --- | --- | --- |
| 프리미엄 구독 | 상세 통계, AI 분석 리포트 월 구독료 | MVP 이후 1~2개월 |
| API 판매 | 예측 데이터 API를 B2B로 제공 | 안정화 이후 |
| 커뮤니티 광고 | 스포츠 용품/중계 서비스 배너 | MAU 1만 달성 후 |

## 7.2 2차 개발 로드맵

- 점수 예측 기능 (총 득점, 이닝별)

- 선수별 개인 기록 예측 (홈런, 탈삼진 등)

- 커뮤니티 및 소셜 기능

- MLB 리그 확장

- 모바일 앱 (React Native)

# 8. 법적 고려사항

⚖️ 중요 법적 유의사항 한국에서 스포츠 승부 예측 서비스는 국민체육진흥법 및 사행행위 관련 법규의 적용을 받을 수 있습니다. 본 서비스는 다음 원칙을 준수합니다: • 금전적 베팅 기능 미제공 (순수 AI 분석/정보 서비스) • 예측 정확도가 100%가 아님을 명시적으로 안내 • 배당률 정보는 참고용으로만 제공 • 서비스 출시 전 법률 전문가 검토 권장

KBO 야구 승부예측 AI 서비스

7일 만에 MVP를 완성합니다.

Project Proposal v1.0